| Администрация муниципального образования Никольский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2017 № 78-п с. Никольское |  |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования Никольский сельсовет

на 2018 -2022 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Проекта постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды ":

1. Утвердить муниципальную программу ««Формирование комфортной городской среды муниципального образования Никольский сельсовет на 2018 -2022 годы»,  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования на официальном сайте муниципального образования Никольский сельсовет.

Глава муниципального образования

Никольский сельсовет	 	                                                                            А.А. Федотов

Приложение

к постановлению администрации

МО Никольский сельсовет

от 25.12.2017 № 78-п

Паспорт

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Никольский сельсовет на 2018 -2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Никольский сельсовет на 2018-2022 г.г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды " |
| Заказчик Программы | Администрация МО Никольский сельсовет |
| Разработчик Программы | Администрация МО Никольский сельсовет |
| Исполнители Программы | Администрация МО Никольский сельсовет |
| Цель Программы | целями Программы являются: |
|  | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания мест массового пребывания людей; |
| Основные задачи Программы | основными задачами Программы являются: -выполнение ремонта и благоустройства мест массового пребывания населения; -приоритетное направление социально-экономического развития МО Никольский сельсовет |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | повышение доли отремонтированных мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018 -2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды муниципального образования МО Никольский сельсовет на 2018-2022 года» |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств 150 тыс. руб., из них: федеральный бюджет –72 тыс. руб.; областной бюджет – 63 тыс. руб.; местный бюджет – 15 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | наиболее значимые социально-экономические результаты: улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения; достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

- Основные характеристики реализации Программы

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Текущее состояние большинства территорий мест массового пребывания населения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: практически не производятся работы по озеленению мест массового пребывания людей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные  дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности улиц в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления  муниципального образования Никольский сельсовет является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Никольский сельсовет на 2018-2022 года» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия  тротуаров и автомобильных дорог;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных местах массового пребывания населения;

- озеленение территорий;

- ремонт и восстановление уличного освещения.

Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

- Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью Программы  является:

-повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания мест массового пребывания людей.

Перед началом работ по комплексному благоустройству  разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

-выполнение ремонта и благоустройства мест массового пребывания населения;

-приоритетное направление социально-экономического развития МО Никольский сельсовет

3.Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единиц | М2 |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  |  |

4.Сроки реализации Программы.

Срок реализации Программы - 2018 -2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий  составляет: общий объем финансовых средств  100% из них:

федеральный бюджет -  48%.;

областной  бюджет – 42%.;

местный бюджет  не менее 10%:

-доля финансового участия граждан составляет  3 %.

6.Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Никольский сельсовет и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

Отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика программы по подготовке и    реализации  программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты.

Перечень программных мероприятий

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Никольский сельсовет  на 2018 -2022 года»

| № п/п | Наименование муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: 1) ул. Парковая (спортивно- игровая площадка); 2) территория у здания дома культуры- пл. Победы,3; 3) ул. Школьная (спортивно- игровая площадка); 4) площадь Торговая | 2018-2022 | Администрация муниципального образования Никольский сельсовет |

7. Ресурсное обеспечение, объемы и источники финансирования Программы.

2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: с. Никольское, ул. Парковая (спортивно-игровая площадка) | 2018 | Администрация МО Никольский сельсовет | Администрация Никольский сельсовет | Федеральный бюджет | 18,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Никольский сельсовет | 3,8 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 37,5 |

2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Никольский сельсовет» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория у здания Дома культуры | 2019 | Администрация МО Никольский сельсовет | Администрация МО Никольский сельсовет | Федеральный бюджет | 18,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Никольский сельсовет | 3,8 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 37,5 |

2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Никольский сельсовет | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория спортивно- игровой площадки по ул. Школьная | 2020 | Администрация МО Никольский сельсовет | Администрация МО Никольский сельсовет | Федеральный бюджет | 18,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Никольский сельсовет | 3,8 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 37,5 |

2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Никольский сельсовет | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: площадь Торговая | 2022 | Администрация МО Никольский сельсовет | Администрация МО Никольский сельсовет | Федеральный бюджет | 18,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Никольский сельсовет | 3,8 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 37,5 |

8. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация запланированных мероприятий в 2018 -2022 годах позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельсовета и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования Никольский сельсовет.

Администрация МО Никольский сельсовет осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

Основные виды работ:

1. Оборудование детских и спортивных площадок;

3. Выравнивание территории  вокруг здания дома культуры;

3. Озеленение;

4. Установка лавочек;

5. Снос хозяйственных строений и сооружений, являющихся общим имуществом;

6. Устройство пандуса;

Благоустройство территории общего пользования в количестве 4 ед.